A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság HATÉVES fejlesztési terve (2009  2014)

Tartalomjegyzék

1. A fejlesztési terv céljai és keretei

1.1. Stratégiai célok

1.2. Jövőkép

2. Tájegységekhez közvetlenül nem kötődő központi, illetve szakterületekhez kapcsolódó intézkedések

2.1. Természetmegőrzési tevékenység

2.2. Természetvédelmi Őrszolgálati tevékenység

2.3. Idegenforgalmi és oktatási tevékenység

2.4. Vagyonkezelési tevékenység

3. A HNPI természetvédelmi tájegységeinek bemutatása, tervezett fejlesztések

3.1. Hortobágy-Nagykunság Természetvédelmi Tájegységek

3.2. Bihari-sík Természetvédelmi Tájegység

3.3. Hajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi Tájegység

3.4. Közép-Tisza Jászság Természetvédelmi Tájegység

3.5. Nyírség- Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység

4. Összefoglaló táblázat az Igazgatóság tervezett fejlesztéseiről

Debrecen, 2008. október 7.

1. A fejlesztési terv céljai, és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság jövőképe

1.1. Stratégiai célok

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) fejlesztésének közép- és hosszútávú stratégiai céljai a következők:

1. A társadalmi elfogadottság növelése, átlátható működés fejlesztése:

- a bemutatás feltételrendszerének átfogó fejlesztése (turizmus, oktatás, ismeretterjesztés),

- az ökoturizmus infrastruktúrájának fejlesztése,

2. Az EU-konform működés:

- a HNPI működése által érintett/érdekelt felek (lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, társhatóságok) nagyobb mértékű bevonása a HNPI őket érintő döntéseibe:

  - tervezés és megvalósítás során folyamatos véleményezési lehetőség biztosítása,

  - együttműködésen alapuló, tájléptékű és rendszerszemléletű védelem

  - a vonatkozó EU-irányelveknek való minél jobb megfelelés, azok alkalmazása a napi gyakorlatban,

- az országos, regionális, megyei fejlesztési szervezetekkel a meglévő kapcsolatok fejlesztése.

3. A természetvédelmi munka hatékonyságának növelése:

- a HNPI működési területén levő természeti értékek védelmének eredményesebbé tétele az apparátus és a technikai infrastruktúra minőségi és mennyiségi fejlesztésével,

- az aktív természetvédelem megvalósítása, rekonstrukciós programok folytatásával és határozott fellépéssel a természeti értékek gyarapítása, az emberi tevékenység által okozott negatív hatások felszámolása érdekében (élőhelyrehabilitációk, fajvédelmi programok, területfejlesztésben erélyesebb fellépés stb.),

- a hatékonyság növelése:

  - a gyakorlati természetvédelem ökológiai-konzervációbiológiai hátterének megerősítésével,

  - térinformatikai alapú természetvédelmi információs rendszer kiépítésével, fejlesztésével

  - a regionális, nemzeti és európai pályázati rendszerekben rejlő lehetőségek kihasználása (támogatásokért folyó versenyképesség fokozása, fogadóképesség kiépítése),

  - a hagyományos földhasználatok támogatása és alkalmazása a vagyonkezelésben,

  - az intézményen belüli és a társ-igazgatóságok felé irányuló információáramlás elősegítése.

  - Az őrszolgálati munka fejlesztése

1.2. Jövőkép

Középtávú stratégiában kitűzött célok megvalósításával a következő tulajdonságokkal jellemezhető Igazgatóság kialakítására törekszünk:

- ügyfélbarát, gyors és minőségi szakmai munka és vagyonkezelés,

- hatékony hivatali szervezet és működés,

- többirányú, a kezelést és a zöld hatóság munkáját is segítő kutatásokat folytató szervezet,

- a hatósági munkát és a kezelést eredményesen támogató információs rendszer,

- tudományos alapokon nyugvó, az élővilág megőrzését, gazdagítását biztosító vagyonkezelés,

- gazdálkodók és más érdekeltek véleményét figyelembe vevő kezelés,

- a hazai és EU-s támogatási és pályázati rendszerek lehető leghatékonyabb felhasználása,

- az Észak-Alföldi Régió természeti értékeinek gyarapodását elősegítő tevékenység,

- a természetvédelem növekvő társadalmi beágyazottságát, elismertségét eredményező fejlesztések és programok

- európai szintű bemutatás, folyamatosan fejlődő ökoturizmus

- az EU-követelményeknek megfelelő, előírásokat alkalmazni tudó szervezet

2. Tájegységekhez közvetlenül nem kötődő központi, illetve szakterületekhez kapcsolódó intézkedések (Sorszám: Prioritás sorrendje az Igazgatóság szintjén)

2.1. Természetmegőrzési tevékenység

10. Védetté nyilvánítások

| A terület neve | Nagysága (hektárban) |
| --- | --- |
| 2009 |  |
| Hortobágyi NP bővítése | 30.845 |
| Hajdúsági TK bővítése | 3.552 |
| Közép-Tiszai TK bővítés | 7.023 |
| Bihari-sík TK bővítése | 485 |
| Alsó Zagyva-hullámtér TT | 667 |
| Jászdózsai Pap-erdő TT | 5 |
| Zagyva-menti TT | 98 |
| Borsóhalmi-legelő TT | 1314 |
| Bátorligeti-legelő TT bővítése | 366 |
| Fényi-erdő TT bővítése | 54 |
| 2010 |  |
| Szatmár-Beregi TK bővítése | 3365 |
| Abádszalóki Úrbéri legelő TT | 187 |
| Nagy-fertő és szártalan csüdfű TT | 107 |

11. Kezelési tervek készítése

| 2009-ben elkészítendő kezelési tervek | 2010-ben elkészítendő kezelési tervek |
| --- | --- |
| Abádszalóki Úrbéri legelő tervezett TT | Kecskeri-puszta TT |
| Alsó Zagyva-hullámtér tervezett TT | Szatmár-Beregi TK |
| Baktalórántházi erdő TT | Szatmár-Beregi TK bővítése |
| Borsóhalmi-legelő tervezett TT | Tiszatelek - Tiszaberceli ártér TT |
| Debreceni Nagyerdő TT |  |
| Hajdúsági TK |  |
| Hencidai Csere-erdő TT |  |
| Hortobágyi NP |  |
| Hortobágyi NP északi bővítése |  |
| Hortobágyi NP Karcagi bővítés |  |
| Kállósemjéni Mohos-tó TT |  |
| Közép-Tiszai TK |  |
| Közép-Tiszai TK bővítés |  |
| Nagy-fertő és szártalan csüdfű tervezett TT |  |
| Pap-erdő tervezett TT |  |
| Tiszadobi ártér TT |  |
| Tiszadorogmai Göbe-erdő TT |  |
| Vajai-tó TT |  |
| Zagyva menti tervezett TT |  |

56. Gólyafészektartó, szigetelőpapucs, firefly (madárkitérítő) beszerzése

- A gólyafészektartó program több évtizedre tekinthet vissza, a villanyoszlopokon fészkelő gólyák ma már a települések megszokott képéhez tartoznak. Biztonságos fészkelésük gólyafészektartóval oldható meg. 350 db. gólyafészektartót kívánunk felszerelni.

- A szigetelőelemek felszerelésétől egyértelműen azt várjuk, hogy az érintett szakaszon megszűnik, vagy legalábbis minimálisra csökken az elpusztult madarak száma, mind a fizikális, mind pedig az elektromos áramütések tekintetében. 10000 db. szigetelőpapucs felhelyezését tervezzük.

- Vizuális jelzőberendezések telepítésével, a vezetékes ütközések megszűntethetők. 1000 db. úgynevezett „firefly” telepítését tervezzük.

3.2. Természetvédelmi Őrszolgálati tevékenység

Előző tervidőszakban megvalósult fejlesztések az Őrszolgálatnál

- 8 db Ford Ranger gépkocsi beszerzése

- URH rádióforgalmi rendszer kiépítése a hortobágyi őrök részére

- 8 új természetvédelmi őr felvétele

Tervezett fejlesztések

62. Hatósági táblák beszerzése

A védett természeti területek határának hatósági táblával történő megjelölése a Természetvédelmi Őrszolgálat feladata. A régebben kihelyezett, de megrongálódott, vagy ellopott táblák pótlása, valamint új táblák kihelyezése céljából a tervidőszakban működési területünkön 3000 db új tábla beszerzése és kihelyezése szükséges.

61. Természetvédelmi őri felszerelések

A természetvédelmi őrök alapfelszereléséhez tartozó eszközök korszerűsítése, szinten tartása és az új természetvédelmi őrök felszerelése miatt a hatéves tervidőszakban az alábbi eszközök beszerzése indokolt:

Kézi és állványos távcsövek 40 és 24 db, digitális fényképezőgépek vásárlása 45 db, GPS-es helymeghatározók vásárlása 40 db, PDA vásárlása 18 db, notebook számítógépek vásárlása mobil internet kapcsolattal 24 db, gépkocsivásárlás 25 db, motorkerékpár 12 db, csónakmotor és hajótest beszerzése 5 db.

3.3. Idegenforgalmi és oktatási tevékenység

Előző tervidőszakban megvalósult ökoturisztikai célú fejlesztések

| Feladat | Költség (MFt) |
| --- | --- |
| Természetvédelmi, információs és oktatási központ létesítése Hortobágy településen | 150 |
| Erdei Iskola létesítése Hortobágy-Mátán | 124 |
| A Pásztormúzeum új látogatóbarát kiállításának elkészítése, valamint az ehhez kapcsolódó térségi információs portál fejlesztése | 106 |
| A Hortobágy-halastavi bemutató területen található keskeny nyomtávú kisvasút felújítása | 100 |
| A Hortobágyi nemzeti Park Malomházi bemutató területének fejlesztése I. ütem (Pusztai állatpark létrehozása) | 50 |

Tervezett fejlesztések

1. ,,A történelem országútján" tematikus csárdaútvonal Hortobágyon keresztül

A 18. században népi klasszicista stílusban épült Hortobágyi Csárda az Alföld leghíresebb és legnagyobb csárdaépülete és egyben a Hortobágy legrégibb építménye. A csárda 1699-óta működik. A Hortobágyi pusztát kelet-nyugati irányban átszelő kereskedelmi útvonal legjelentősebb és egyben leghíresebb idegenforgalmi és vendéglátó helye.

A Hortobágyon az egykori sóút mentén egyedül álló módon máig fennmaradtak az egykori csárdaépületek (Patkós, Meggyes, Hortobágyi, Kadarcsi és Látóképi). A kialakítandó tematikus csárda útvonal bemutatja a ma még működő csárdákat (Patkós, Hortobágyi, Látóképi), különleges ételeiket. A Meggyes csárda tetőszerkezetének felújításával, múzeumként a vendégfogadók múltjába enged betekintést, a felújításra kerülő Kadarcsi csárda, pedig ivóként működne a jövőben.  Felújításra kerül a világon egyedülálló mátai négygémű kút is. Így a nemzeti parkban hitelesen bemutatható a Magyar Alföld történelmi múltja, vendéglátási hagyományai és gasztronómiája.

5. ,,Puszta Szafari" a Hortobágyi Vadaspark fejlesztése

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a Pusztai Vadaspark bármikor, az időjárási viszonyoktól függetlenül elérhető legyen és ezzel a Hortobágyra jellemző rövid idegenforgalmi szezon jelentősen meghosszabbítható.

A Pusztai Vadaspark 2008-ban kezdi meg működését. A létesítmény olyan a közérdeklődésre számot tartó fajokat mutat be, amelyek egykor nagy számban éltek e tájon, (vadló, farkas, sakál, pelikánok, stb.), további állatférőhelyek kialakításával valamint a helyreállított élőhelyeken megfigyelhetők lesznek a nemzeti park vadon élő állat együttesének mai jellemző tagjai is. Beszerzésre kerül egy gumikerekes kisvonat, amely a turistákat a malomházi területre szállítja, illetve a jelenlegi mellett kialakításra kerül még egy szafari autó.

6. ,,Daruvonulás a Hortobágyon" a Hortobágy- Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása

Hortobágy Európa legnagyobb daru pihenőhelye. 2007 októberében több mint százezer daru pihent meg a pusztán. A darunézés élménye egyre több érdeklődőt vonz ide az ország minden részéről.

A kisvasút az új fejlesztés keretében – a sínpálya kb. egy kilométeres meghosszabbításával - eléri a legbelső, „kondás” tavat, amely a darvak hagyományos éjszakázó helye. A kisvasút tervezett végállomásánál fogadó épület, 8m magas megfigyelő torony, pallóút és új betekintők kerülnek kialakításra. Megfelelő infrastruktúra kiépítésével lehetővé válik, hogy a látogatók a tó partjáról gyönyörködjenek a darvak gyülekezésében. A kisvasút rekonstrukciója és további fejlesztése lehetővé teszi a turisták védett területekre való belépését, és egyidejűleg csökkenti a látogatók által okozott környezetterhelést.

9. Mátai Ménesudvar felújítása, fedett lovarda, ménestörténeti múzeum, kovácsműhely kialakítása, bemutatóistállók építése

A mátai ménes Kelet-Magyarország egyik legnagyobb lovas centruma. Debrecen város hortobágyi ménese 335 éves múltra tekint vissza. Az 1880-as évektől a hortobágyi lótenyésztés központja Máta településrész lett. A mátai ménes ma is álló épületei az 1940-es évektől kezdve épültek, egyszerű városi, illetve „állami gazdasági” stílust képviselnek. A ma itt látható épületegyüttes nem adja vissza a hely évszázados történelmi hagyományait és atmoszféráját.

A fejlesztés során létrehozott állattartó létesítmények, múzeumok, kiállítások azt a célt szolgálják, hogy a vendégek kultúrált körülmények között tekintsék meg az értékes lóállományt, ismerjék meg a lovaglás és fogatozáshoz kötődő helyi hagyományokat.

26. Hortobágy- Hortobágy- halastavi turisztikai kerékpárút építése

2006-ban elkészült a Balmazújváros-Hortobágy kistérség kerékpárút tanulmányterve. A tervezett a kerékpárút összeköti Balmazújvárost Tiszacsegével, Hortobágy községen keresztül. A nemzeti park által tervezett kerékpárút Hortobágy községet köti majd össze a halastavi bemutató területtel.

A kiépítendő kerékpárút Hortobágy település központjából, a Pásztormúzeum előtti térről indulva, Mátán keresztül az Erdei iskola érintésével a Hortobágy- halastavi bemutató területre érkezne, mint egy 10 kilométer hosszan. A fejlesztés része egy kistraktor beszerzése, amely a kerékpár út tisztítását, karbantartását teszi lehetővé.

51. A Cégénydányádi Kastély felújítása, tájegység központ kialakítása, természetrajzi és kastélytörténeti kiállítás létrehozása

A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Központ és egyben tájegységközpont új épülete nemcsak a természetvédelem, de az ezzel kapcsolatos környezetgazdálkodás központja is lesz. Ennek, és az ökoturisztikai funkció infrastruktuális hátterének megteremtése érdekében az alábbi fejlesztéseket tervezzük:

- a kúriaépület felújítása, és a szükséges átépítések elvégzése

- az épület új funkciók szerinti berendezése (irodák, szállás, konferenciaterem, stb.)

- kiállítóterem kialakítása, kiállítása anyag elkészítése, installációja, multimédiás elemek elkészítése

- a kastélypark felújítása, tanösvényszerű sétány kialakítása, térburkolat, térvilágítás,

60. Egyek-Pusztakócsi Bemutatóterület továbbfejlesztése, partfalban fészkelő madárfajok bemutatóhely kialakítása, Kis-Jusztus mocsár mellett a megfigyelési lehetőségek kialakítása

Az Egyek-Pusztakócsi mocsárvilág (részei a Fekete-rét, Kis-Jusztus, Meggyes-lapos, Hagymás-lapos, Csattag, Bőgő-lapos) valaha közel tízezer hektáron terült el. Az ősi mocsarak természetes víztárolóként fogadták be a tiszai áradások hatalmas víztömegét.

A fejlesztés lehetővé teszi a terület értékeinek magas színvonalú bemutatását. Betekintők, madármegfigyelő tornyok a gazdag madárvilág megfigyelését segítik. A Kaparó Csárdával szemközt fekvő elhagyott homokbányában a partfal megerősítésével új fészkelési lehetőség alakul ki partifecskék és gyurgyalagok részére. Fotóles kiépítésével pedig zavarásmentes fotózási lehetőséget kínálunk a természetfotósok részére.

3.4. Vagyonkezelési tevékenység

Előző tervidőszakban megvalósult vagyonkezelési célú fejlesztések

| Előző tervidőszakban megvalósult fejlesztések: | Terület (ha) | Költség (MFt) |
| --- | --- | --- |
| Földvásárlások: |  |  |
| Központi költségvetés (Vszt.) | 3629 | 420 |
| KIOP | 1683 | 230 |
| Bereg LIFE | 497 | 54 |
| Egyek-Pusztakócsi LIFE | 103 | 18 |
| Túzok LIFE | 201 | 39 |
| Angelika LIFE | 278 | 68 |
| Egyéb (elővásárlási jog) | 320 | 145 |
| Legeltetés feltételeinek javítása |  |  |
| Szatmári telek, Hortobágyi racka juh állattartó telep állatjóléti beruházások: tűzivíz tározó, villanypásztor kiépítése, válogató karám rendszer | 2 |  |
| Hortobágy-Halastó „Kacsatelep” szürke-marha telelő istálló és karámrendszer felújítása | 25 |  |
| Gépvásárlások: |  |  |
| SZV-5000 szárzúzó berendezés vásárlása | 3,5 |  |
| 1 db Strautmann pótkocsi vásárlása (13 tonna hasznos tömeg) | 4,7 |  |
| 2 db homlokrakodó munkagép vásárlása Renault Ceres traktorhoz | 6,2 |  |
| 1 db Fella fűkasza vásárlásra | 3,3 |  |

Tervezett fejlesztések

7. Hortobágyi Öregtavak részleges rekonstrukciója

A Hortobágyi Nemzeti Park területén található Hortobágyi Öregtavak teljes területéből mintegy 570 hektár tófelület rehabilitációja történik meg a hosszú távú működés és a kedvező ökológiai állapot fenntartása érdekében. A Nemzeti Park területére eső és haltermeléssel érintett halastavakról az Öregtavi tórendszer elvonzza a halfogyasztó madarakat (kis- és nagy kárókatona, gémfélék, vöcskök, sirályok).

8. Vagyonkezelői jog megszerzése az 1995. évi XCIII. tv. alapján

A törvény hatálya alá tartozó védett és védelemre tervezett területek (kb. 8000 hektár) megvásárlásával és igazgatósági vagyonkezelésbe vonásával teremthetők meg a természeti értékek megőrzéséhez szükséges feltételek.

54. Vagyonkezelői jog megszerzése egyéb esetekben

Az „ex lege” védett területek egy részénél a természeti értékek védelme vagy a kedvező természeti állapot fenntartása indokolja nemzeti park igazgatósági vagyonkezelésbe kerülést. A Hortobágyi Nemzeti Park bővítésével szükségessé válik a természetvédelmi szempontból értékes területek megvásárlása (ez a tájrehabilitációs programok folytatásának, a fajvédelmi, élőhely-védelmi programok kiterjesztésének fontos eleme).

57. Géppark fejlesztése

A munkagépek a Nádudvar térségében található túzokvédelmi szántók művelését, az igazgatósági működtetésű állattartó telepek környékén a gyepgazdálkodási feladatokat továbbá jelentős természetvédelmi beavatkozásként az invazív növényfajok irtását látnák el (Hortobágy, Hajdúsági TK, Bihari-sík TK.). A gépek között beszerzésre kerül egy darab 80 lóerős erőgép és szántóföldi munkagépsor, pótkocsi (11 tonnás), univerzális szárzúzó, gyűrűshenger, bálázó, 30 lóerős kistraktor adapterei, 95 lóerős multifunkcionális traktor szárzúzó és kaszáló adapterekkel, ágaprító, egytengelyes önjáró kézi rézsükasza és adapterei, gödörfúró.

59. Az állattartás feltételeinek javítása

A természetvédelmi célokat szolgáló legeltetéses állattartás korszerű, a jelenlegi állategészségügyi előírásoknak is megfelelő („kereszt-megfeleltetés”) működése érdekében szükséges az állattartó telepek korszerűsítése, felújítási munkák elvégzése. A program során az alábbi fejlesztések történnek: Fix Új- Zélandi tipusú villanypásztor rendszer telepítése (5 km, Csapó tanyai bivaly telephely), mobil befogókarám rendszer létesítése (volt „Kacsatelep”- Malomháza), gémeskutak felújítása (20 db), 2 db 60 m-es istálló felújítása (Hortobágy- Halastó), 2 db 70 m-es istálló felújítása (Csapó tanya), Pentezugi nagyhodály átalakítása, felújítása, Kungyörgyi telep felújítása, korszerüsítése, Máta, Rácsfoki hodály tetőhéjazat cseréje, Darassa istálló tetőszerkezet javítása, Alföldi hodály (3db) felújítása.

3. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységei és a tervezett fejlesztések bemutatása

3.1. Hortobágy-Nagykunság Természetvédelmi Tájegységek

Hortobágyi Nemzeti Park

A nemzeti park az 1851/1972. OTvH számú határozattal jött létre. A védettség fenntartásáról az 59/2007. (X.18.) KvVM rendelet rendelkezik.

A nemzeti park kiterjedése 79 380 hektár.

A nemzeti park létesítésének fő célja Európa legnagyobb összefüggő szikes pusztájának megőrzése, állat- és növényvilágával, tájképi értékeivel és kulturális kincseivel együtt. Élőhelyei között fokozott védelmet érdemelnek a pannon szikes sztyeppék és mocsarak, a természetes eutróf tavak békaszőlőhínár vagy békatutajhínár növényzettel, a síksági pannon löszgyepek valamint euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek tölgyfajokkal. Ezek közül kiemelendőek a sziki tölgyesek, illetve a szikes pusztai növénytársulások: a cickafarkos- és ürmös szikes puszták, valamint a szikes mocsárrétek.

A jelentősebb növénytani értékek közé tartoznak a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), a magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), illetve a tiszaparti margitvirág (Chrysanthemum serotinum).

Gerinctelen állatfajok közül a nemzeti park kiemelt faja a nagy sziki bagolylepke (Gortyna borelii lunata), illetve a nagy tűzlepke (Lycaena dispar).

A természetes, illetve a természetközeli élőhelyek megőrzésével biztosítható az itt kialakult állatvilág fennmaradása, melynek legjelentősebb képviselői: réti csík (Misgurnus fossilis), túzok (Otis tarda), csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola), kis kárókatona (Phalacrocorax pygmaeus), kanalasgém (Platalea leucorodia), batla (Plegadis falcinellus), cigányréce (Aythya nyroca), kerecsensólyom (Falco cherrug), kék vércse (Falco vespertinus) ürge (Spermophilus citellus), pusztai görény (Mustela eversmanni) és a vidra (Lutra lutra).

Művelési ágak megoszlása

| Művelési ág | Terület (ha) | Százalék % |
| --- | --- | --- |
| Szántó | 5229,5 | 6,3 |
| Gyep | 48995,5 | 59,35 |
| Szőlő, kert, gyümölcsös | 32,5 | 0,05 |
| Halastó | 4380,5 | 5,3 |
| Nádas | 1895,0 | 2,3 |
| Erdő | 2654,7 | 3,2 |
| Kivett (mocsár) | 19398,5 | 23,5 |
| Összesen | 82586,2 | 100 |

A terület megoszlása tulajdonosonként, illetve tulajdoni csoportonként:

| Tulajdonos | Terület (ha) | Százalék (%) |
| --- | --- | --- |
| HNPI | 63862,0 | 77,3 |
| Egyéb állami tulajdon | 16941,1 | 20,5 |
| Szövetkezeti tulajdon | 142,0 | 0,2 |
| Magántulajdon | 968,9 | 1,2 |
| Önkormányzati tulajdon | 293,6 | 0,3 |
| Egyéb | 378,3 | 0,5 |
| Összesen | 82586,2 | 100,0 |

A természetvédelmi kezelésbe bevont gazdálkodók száma: 498.

A Nagykunság Természetvédelmi Tájegység irodája Karcagon a Szélmalmi Fogadóházban, a Hortobágy Természetvédelmi Tájegységé pedig Hortobágyon, a Hortobágyi Látogatóközpontban található.

A tájegységben található természetvédelmi területek és azok kiterjedése

- Zádor-híd Természetvédelmi Terület: 71 hektár

- Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület 1225 hektár

- Tiszaigari Arborétum Természetvédelmi Terület 51 hektár

- Tiszadorogma Göbe erdő Természetvédelmi Terület 173 ha

Natura 2000-es területek

Különleges madárvédelmi terület:

- Hortobágy (HUHN10002)

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület:

- Hortobágy Site (HUN20002)

- Tisza-tó Site (HUHN20003)

Előző tervidőszakban megvalósult természetvédelmi célú fejlesztések

| Feladat | Költség (MFt) |
| --- | --- |
| Légkábel földkábelre történő cseréje a Hortobágyon 72 km-es szakaszon: 72 km pusztai tájképet romboló és vonuló madárfajokat veszélyeztető középfeszülségű légvezeték-hálózat bontását követően 80 km földkábelt építettünk ki. Ez a beruházás az összes hortobágyi középfeszültségű légvezeték cseréjének I. üteme volt. | 1200 |
| Tájrehabilitáció: Az 50-es és 60-as években épült rizs- és öntözőrendszerek föld és betonműtárgyainak bontását végeztük el LIFE és KIOP forrásból Angyalháza, Szelencés, Malomháza, Pentezug, Zám, Máta, Német-sziget, Ágota, Őzes, Kunmadarasi-puszta nevű területeken összesen 11540 hektáron, ami magában foglal 540 km összhosszúságú csatorna bontását | 205 |
| Legeltetés feltételeinek javítása I. II. III. ütem: A leromlott állapotú állattartó épületek felújítását a megközelítésükhöz szükséges földutak javítását valósítottuk meg. A HNP területére az alullegeltetettség ellensúlyozására 500 db rackát és 50 db szürkemarha-tinót vásároltunk. | 140 |
| Földvásárlás: A HNP Nagykunság Természetvédelmi Tájegységében található, kiemelt jelentőségű túzokélőhelyeken a felaprózott kisbirtokok földvásárlás utáni területegyesítését végeztük el 488 hektáron, melynek célja a túzok számára jó élőhelyi feltételek és a kedvező tájszerkezet kialakítása volt. | 90,5 |
| Pásztorépítmények, kutak felújítása: A tájbaillő régi pásztorépítményeket, hodályokat és gémeskutakat újítottuk fel, valamint a veszélyessé vált régi kutak aknáit karámoztuk körül. | 25 |
| Kékesi telep villanybevezetése, pásztorszállás építése: A HNPI által fenntartott rackaállomány elhelyezéséhez szükséges fejlesztések voltak. | 20 |
| Szántók visszagyepesítése: A rossz kultúrállapotú gyepek közé beékelődő szántó művelési ágú területeket gyepesítettük vissza mintegy 1000 ha-on. | 18 |
| Szálkahalmi, darassai, nagyiváni őrházak rekonstrukciója: A 20.sz. elején épült házak szigetelése és állagmegóvása, valamint tetőjavítása valósult meg. | 10 |
| Kemény-kastély parkjának rekonstrukciója: Az életveszélyessé vált öreg fák cseréje történt meg. A telepített fafajok kiválasztása és ültetési módja követte a park korábbi jellegét. | 3 |
| Túzokélőhely-fejlesztés: Nádudvaron, az Eperjes-halom térségében túzokbarát-kultúrák telepítését végeztük el. Repce, lucerna és őszi kalászos gabonák vetésforgójával a sávos vadföldművelés gyakorlata szerint. | 1 |

A 2009-2014 közötti tervidőszakra tervezett fejlesztések indokoltsága és várható hatása

(Sorszám: Prioritás sorrendje az Igazgatóság szintjén)

Élőhely-védelmi feladatok:

2. Tájrehabilitáció

Tovább folytatjuk a légkábelek földkábelre cserélését. A szabadvezeték földkábellel történő kiváltásával és a szabadvezetékes szakasz lebontásával az alábbi konkrét célok érhetők el: A fokozottan védett túzok, a ragadozó madarak (pl. kerecsensólyom, kék vércse, vörös vércse, barnakánya), a vonuló madarak (pl. daru, kis lilik, vadludak) és egyéb madárfajok (összességében mintegy 25 madárfaj) áramütés következtében történő sérüléseinek, pusztulásainak, illetve ezek veszélyének csökkentése. Ezen belül megvalósul 20 km veszélyes vezetékszakasz elbontása, kiváltása földkábelre, illetve a szabadvezetékek elbontásával 5500 hektár élőhely rekonstrukciója.

A tájba nem illő építmények, használaton kívüli műtárgyak bontását tovább folytatjuk. Cél a természeteshez közeli élőhely-szerkezet kialakítása.

3. A Hortobágy folyó ökológiai állapotának javítása

A Hortobágy folyó ökológiai állapotának javítása a Keleti-főcsatornából friss víz pótlásával valósítható meg. A fejlesztés a folyónak az ágotai vészelzáró műtárgy és a Kilenclyukú-híd közé eső, mintegy 50 kilométeres szakaszán túl a lentebbi szakaszok teljes hosszát kedvezően befolyásolja, egészen a torkolatig. A Hortobágy-főcsatorna országos jelentőségű víztest.

4. A kunmadaras-nagyiváni volt légi lőtér kármentesítése

A projekt tervezett összköltsége 6000 millió Ft.

Kiemelkedő feladat a régi katonai „légi lőtér” („Bombatér”) kármentesítése és tájrehabilitációja, mely a biztonságos területhasználat elengedhetetlen feltétele. Projektterület 7000 hektár.

21.  A Miskafoki-holtág rekonstrukciója

A fejlesztés a holtág vízvisszatartó műtárgyának felújítását és 0,5 kilométeren mederkotrást foglal magában.

22. Észak-Pentezug vizes élőhelyeinek rekonstrukciója

A Hortobágy egyik legfontosabb daruéjszakázóhelyén (Tornyi-domb, Észak-Pentezug) a szikes mocsár vízrendezése, mely 4 db zsilip és 20-30 áteresz létesítését jelenti.

24. A legelő állatállomány fejlesztése, állattartás feltételeinek javítása

A szikes gyepek egyik legjobb természetvédelmi kezelési eszköze a legeltetés. Ehhez használhatóvá kell tenni a kutakat, felhajtó utakat és a HNPI vagyonkezelésében lévő állattartó épületeket is. A program 60 darab különféle építményt érint. Ennek további részletezése a 3.4. fejezetben.

25. Rizsgátak bontása

A kónyai öblözetben a már megvalósított LIFE program folytatásaként 85 km használaton kívüli rizsgát elbontását tervezzük.

31. Hortobágy „Csillagos-ég rezervátum” létrehozása

A Hortobágy hazánk egyik legkevésbé fényszennyezett területe. Fajvédelmi és tájképvédelmi szempontból fontos ennek a státusznak a fenntartása. A Nemzetközi Csillagos-ég Szövetség (International Dark Sky Association,) ajánlásai szerint elkészítjük a felterjesztési anyagot (pontos területi lehatárolás, a fényszennyezettségi státusz rögzítése, monitoring, a területen érdekelt gazdálkodókkal és önkormányzatokkal közösen tervezési és közvilágítási irányelvek kialakítása), illetve megkezdjük a meglévő zavaró fények (rosszul elhelyezett és kivitelezett lámpatestek, felesleges, nem célszerű megvilágítás) megszüntetését. Ez érinti a Nemzeti Parkot körülvevő településeket és a park belsejében található állattartó és egyéb létesítményeket.

35.  A szántók visszagyepesítése

Borzason Ágota-pusztán és az Egyek-Pusztakócsi-mocsarakon további 150 hektáron tervezünk veresnadrág-csenkesz telepítést élőhely- és tájvédelmi célból. A program túzokvédelmi feladatokat szolgál.

Fajvédelmi programok:

14. Fajvédelmi programok

Daru, kis lilik élőhely-fejlesztések

Táplálkozóhelyek kialakítása a kis lilik és a daru számára kukoricatáblák (51 hektár) létesítésével és sávos szárzúzással történő kezeléssel az északi-puszták körzetében. Ennek célja a nagy számban megjelenő daru- és vadlúd-csapatok „eltérítése” az árukukoricát előállító területekről.

Madárszigetek létesítése

A küszvágó csér, szerecsensirály, gulipán számára kopár költőszigetek (összesen 10 db) létesítésével költő és fiókanevelő helyek létesítése a Bivalyhalmi-, a Derzsi-, és a Polgári halastavakon.

Ragadozómadár- védelem

Mesterséges fészekalapok kihelyezését réti és parlagi sasnak az északi-pusztákon és a nemzeti park nyugati területein történik évente 10-12 alap létesítésével.

A sérült madarak szállítása ellátása Górés-tanyán (évi 200-250 madár), melynek szállításához és a madármentés zökkenőmentes biztosításához megfelelő szállító eszközökre, ládákra van szükség. A madarak elhelyezéséhez a voliereket fel kell újítani és újabbakat kell építeni.

19. A 33-as főút természetbarát átalakítása

A Hortobágyot átszelő utakon mind az élővilágot, mind az autóvezetőket veszélyeztető madár és kis testű gerincesek gázolása gyakorinak számít. A közút természetbarát átalakításával, veszélyeztetett útszakaszokon védőkerítések telepítésével, illetve potenciális veszélyre figyelmeztető táblák elhelyezésével a gázolások nagy része megakadályozható. A projekt megvalósulása során kb.24 km védőkerítés kerül kihelyezésre. Főbb tevékenységek:

- 18 km polietilén kerítés.

- 6 km villanypásztorral ellátott polietilén kerítés.

- 4db jelenlegi áteresz megtisztítása.

- 2db fotócsapda elhelyezése.

- 10-30db figyelmeztető tábla kihelyezése.

Bemutatás, ökoturizmus

A projektek a központi –kiemelt – prioritások között szerepelnek.

3.2. Bihari-sík Természetvédelmi Tájegység

Bihari-sík Tájvédelmi Körzet

A Bihari-sík Tájvédelmi Körzetet 1998-ban létesítették, a 4/1998. (II.20.) KTM rendelettel. A Berettyó-Körös vidéken található természetvédelmi oltalom alá került terület 17 395 hektár kiterjedésű.

A védetté nyilvánítás célja a Körös-vidék részét képező sajátos természeti, táji és kulturális arculattal rendelkező kistáj természeti, táji és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése. A terület földtani, hidrológiai értékei az ősgyepek és az egykori természetes erdőtakaró maradványai változatos fajösszetételű növény- és állatvilág fennmaradását tették lehetővé. Különösen értékes a terület nemzetközi jelentőségű túzokállománya. A tájegység régészeti, kultúrtörténeti és néprajzi értékei ugyancsak megőrzésre érdemesek.

A terület legjellemzőbb élőhelyei a szikes vagy szikesedő, a pannontájra jellemző gyepek. Ezeket hagyományosan legeltetéssel vagy kaszálással hasznosítják. A gyepek állapota a Tájvédelmi Körzet nagy részén jó, természetközeli állapotú. Az élőhelyek fejlesztésével a védett és fokozottan védett természeti értékek megőrzését, állományuk növelését tesszük lehetővé.

A Tájvédelmi Körzet legfontosabb természeti értékei is a füves térségekhez kötődő gerinces állatfajok - elsősorban madarak. Legjelentősebb fészkelő madárfajok: rétisas (Haliaeetus albicilla), kék vércse (Falco vespertinus), kerecsensólyom (Falco cherrug), túzok (Otis tarda), széki lile (Charadrius alexandrinus), szalakóta (Coracias garrulus). Legjelentősebb átvonuló fajok: kanalasgém (Platalea leucorodia), kis lilik (Anser erythropus), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), parlagi sas (Aquila heliaca), békászó sas (Aquila pomarina).

További kiemelkedő természeti értékek: öldöklő aszat (Cirsium furiens), vidrafű (Menynanthes trifoliata), magyar látonya (Elatine hungarica), korcs nőszirom (Iris spuria), nagy sziki bagoly (Gortyna borellii), lápi póc (Umbra krameri), elevenszülő gyík (Lacerta vivipara), vidra (Lutra lutra), pusztai görény (Mustella eversmanni)

A terület legkiemelkedőbb természeti értékei a Tájvédelmi Körzet keleti területein található lápfoltok, a védett területen elszórva található szikes tavak és a pocsaji löszletörés.

Az elmúlt időszak legjelentősebb természetvédelmi célú élőhely fejlesztése az Andaházán, a nemzeti park igazgatóság vagyonkezelésében lévő területen megvalósult vizes élőhely-rekonstrukció. A degradált területen kialakított kb. 100 hektáros vizes élőhely legalább részben pótolja a folyószabályozási és lecsapolási munkálatokkal elveszített élőhelyeket. A terület rövid idő alatt számos védett és fokozottan védett madárfaj fontos fészkelő vagy táplálkozó területévé vált.

Művelési ágak megoszlása

| Művelési ág | Terület (ha) | Százalék (%) |
| --- | --- | --- |
| Szántó | 2424,1 | 13,5 |
| Gyep | 14048,9 | 77,9 |
| Nádas, halastó | 99,9 | 0,6 |
| Erdő | 619,8 | 3,4 |
| Kivett | 833,6 | 4,6 |
| Összesen | 18026,3 | 100 |

A terület megoszlása tulajdonosonként, illetve tulajdoni csoportonként:

| Tulajdonos | Terület (ha) | Százalék (%) |
| --- | --- | --- |
| HNPI | 12931,0 | 78,1 |
| Egyéb állami tulajdon | 529,4 | 2,9 |
| Szövetkezeti tulajdon | 578,6 | 3,2 |
| Magántulajdon | 3363,9 | 18,7 |
| Önkormányzati tulajdon | 291,0 | 1,6 |
| Egyéb | 332,3 | 1,8 |
| Összesen | 18026,3 | 100 |

A természetvédelmi kezelésbe bevont gazdálkodók száma: 320.

A Bihari-sík természetvédelmi tájegység területének természetvédelmi infrastruktúrája

2007-ben került átadásra a Bihari-sík tanösvény. A 3,7 km hosszú tanösvény az Andaházi árasztást és a hozzá kapcsolódó gyepeket és azok élővilágát mutatja be. 20 tájékoztató tábla, 140 méter hosszú pallósor, 2 megfigyelő torony és 2 foglalkoztató épület található itt.

A tájegységben található természetvédelmi terület és kiterjedése

- Bihari-legelő Természetvédelmi Terület: 616 hektár

Natura 2000-es területek

Különleges madárvédelmi terület:

- Bihar Különleges Madárvédelmi Terület (HUHN10003)

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek:

- Sebes-Körös Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20004)

- Szentpéterszeg - Hencidai gyepek Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20007)

- Kismarja - Pocsaj - Esztári gyepek Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20008)

- Derecske - Konyári gyepek Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20009)

- Közép-Bihar Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20013)

- Kismarjai Nagy-Szik Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20014)

- Hajdúszováti gyepek Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20092)

- Kaba – Földesi gyepek Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20093)

- Lányi-legelő Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20095)

- Dél-Ásványi gyepek Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20098)

- Gatály Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20098)

- Bihari-legelő Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20101)

- Berekböszörményi-Körmösdpusztai legelők Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20103)

- Csökmői gyepek Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUHN20105)

Előző tervidőszakban megvalósult fejlesztések

| Feladat | Költség (M Ft) |
| --- | --- |
| Csapó-tanya megvásárlása A Csapó-tanya megvásárlásával lehetőség nyílt egy hagyományos állattartást bemutató mezőgazdasági központ kialakítására a Bihari-sík TK-ban. A megvásárlást követően az állatállomány szakszerű ellátásának növelésére sor került válogató karám építésére és a nyílászárók egy részének kicserélésére. | 50 |
| Nagy-Sárrét (Andaháza) vizes élőhely-rekonstrukciója (130 ha) Villanypásztor építése, vízutánpótlás biztosítása, bivalyok vásárlása és tartása, területek visszagyepesítése. | 30 |
| Oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, természetvédő szemlélet kialakítása Bihari-sík oktatóközpont: tanösvény: 20 tájékoztató tábla, 2 torony, 2 foglalkoztató faház, 1 pallósor, kiadványok, vándorkiállítás. | 17 |
| Gyeprekonstrukció saját tulajdonú szántóterületeken (kb. 30 ha) Visszagyepesítés lucerna vetésével, visszagyepesítés fűmag vetésével (Mezősas, Berettyóújfalu, Nagyrábé). | 10 |
| Palocsai állattartó telep megvásárlása Berettyóújfalu, Palocsa-tanya. | 7 |
| A Bihari síkon mintaértékű túzokkíméleti terület kialakítása Ásványpusztán lucernatelepítés, ahol az első kaszálás elmarad. Gazdálkodók támogatása vetőmaggal (lucerna, repce), illetve károkozók elleni védelem segítése, vadásztársaságok segítése a dúvad gyérítésében. | 5 |
| Pocsaji területen a szántók visszagyepesítése, cserjesáv telepítése (6 ha). | 1,5 |
| Egyéb élőhelyrehabilitációk Keskenylevelű ezüstfűz foltok megszűntetése – 4 ha, legelőerdő kialakítása, akácerdő átalakításával - 5 ha. | 1 |

A 2009-2014 közötti tervidőszakra tervezett fejlesztések és azok várható hatása

(Sorszám: Prioritás sorrendje az Igazgatóság szintjén)

8. A TK saját vagyonkezelésű területeinek  növelése

Fontos, hogy a Tájvédelmi Körzet tervezett bővítési területeinek egy része, 200 hektár (Szerep) saját vagyonkezelésbe kerüljön a túzok védelme érdekében. Jelenleg is védett területeken további 200 hektár megvásárlására van szükség (Bakonszeg, Berettyóújfalu, Csökmő, Derecske, Nagykereki, Zsáka).

16.Andaháza vizes élőhely-rekonstrukciója

Az Andaházi élőhely-rekonstrukciós területen további fejlesztéseket tervezünk, melyek a terület hosszú távú fenntarthatóságát, vízzel való ellátásának jobb szabályozhatóságát, az élőhelyek természetességének fokozását és tájképi értékeinek növelését szolgálnák (műtárgyak építése, felújítása, megszüntetése, vízelvezető árkok felszámolása, régi tanyahelyek megszüntetése, törmelék elszállítása). A vizes élőhely-rekonstrukció által közvetlenül érintett terület tervezett nagysága 450 hektár.

17. Hagyományos állattartást bemutató mezőgazdasági központ kialakítása a Bihari TK-ban (Csapó-tanya)

A tervezett hagyományos állattartást bemutató mezőgazdasági központ a térség egyik jelentős öko-turisztikai látványossága lesz, mely a már megvalósult és a megvalósuló természetmegőrzési intézkedésekkel és bemutató létesítményekkel a térségbe látogató csoportoknak akár egy napos időtöltést is biztosíthat. Ezen túlmenően rendkívül fontos, hogy az ide látogató iskolás csoportok a terület élővilága mellett a táj történetéhez szorosan kapcsolódó, számos természeti érték fenntartásához nélkülözhetetlen hagyományos állattartást megismerhessék.  Ezek mellett megvalósul a rossz állapotban lévő épület felújítása és bővítése is (nádtető cseréptetőre való átalakítása, nyílászárók teljes cseréje, a szociális épületek felújítása és bővítése, víz és elektromos hálózat teljes felújítása).

29. A TK mezőgazdasági erőgép és munkaeszközeinek felújítása és bővítése

A Tájvédelmi Körzetben jelentős a saját vagyonkezelésben lévő területek aránya. Ezek megfelelő kezeléséhez, az állatállomány ellátásához szükséges a Nemzeti Park Igazgatóság tulajdonában lévő traktor cseréje, és a kezeléshez szükséges eszközök beszerzése.

30. Tetétleni gyepeken található csatornák, gátak, régi műtárgyak megszüntetése

Nedves években a területen természeti értékekben rendkívül gazdag vizes élőhely alakul ki. Mintegy 200 hektáron szükséges a gyepeken található csatornák, gátak és műtárgyak elbontása a terület természetközeli vízháztartásának visszaállítása érdekében.

38. Bemutatás feltételeinek javítása (Andaháza)

Az utóbbi évek munkájának és fejlesztéseinek köszönhetően (Bihari-sík Tanösvény kialakítása: madármegfigyelő tornyok, pihenő házak, pallósor, tájékoztató táblák) egyre több iskolás és turistacsoport számára mutathatóak be a terület természeti értékei, ennek következtében jelentősen nőtt a látogatók száma. További fejlesztésekre is szükség van: újabb pallósor létesítése 2-300 méter hosszan, további madármegfigyelő tornyok építése, tanösvény állomásain fából készült padok, kukák kihelyezése.

39. Középfeszültségű vezetékek szigetelése, és a természetvédelmileg frekventált helyeken földkábelre cserélése

A Tájvédelmi Körzet területén olyan fokozottan védett, globálisan is veszélyeztetett madárfajok fészkelnek és/vagy vonulnak át, illetve gyülekeznek nagyobb számban, melyekre a középfeszültségű vezetékek mindenkor komoly fenyegetést jelentenek (fehér gólya, kék vércse, vörös vércse, kerecsensólyom, túzok, szalakóta). Ennek elkerülése érdekében a megállapítottan veszélyes szakaszokon a vezetékek szigetelése vagy a már szigetelt szakaszok bővítése szükséges. A legveszélyesebb szakaszokon azonban végleges megoldást a légvezetékek földkábelre cserélése jelentene, mely regionálisan fontos mérföldkövet jelentene a túzok, kerecsensólyom és a kék vércse védelmében. Fajvédelmi jelentősége mellett tájkép védelmi jelentősége is óriási. A fejlesztés által érintett középfeszültségű légvezetékek tervezett hosszúsága 100 km.

42. Állattartó telep és gyep vásárlása Kaba térségében

Kabai külterületen, a tetétleni gyepekkel határosan, a saját vagyonkezelésű gyepek természetvédelmi kezelésének érdekében és a további élőhely fejlesztésekkel (lásd 5. prioritás) összhangban szükséges a területen található állattartó telep (Butuza tanya) megvásárlása, a hozzá tartozó 100 hektár gyeppel együtt. A legeltetéses kezeléshez szükséges villanypásztor és kerítés építése a területen.

48. A Bihari-síkon mintaértékű túzokkíméleti terület kialakítása

A túzok legfontosabb élőhelyeit magába foglaló túzokkíméleti terület tervezett nagysága 2000 hektár (mozaikos elhelyezkedés: Berettyóújfalu, Báránd, Csökmő, Furta, Nagyrábé, Szerep, Zsáka), ahol a szántó területek túzokbarát művelésén túl (lucerna, repce vetése, kímélő kaszálás) a fészekaljakat veszélyeztető ragadozók kontrollált gyérítése valósul meg, a gazdálkodók támogatásával, illetve a vadászokkal való együttműködés eredményeképen. Túzok kert kialakítása 300-500 hektáron (Tetétlen).  Az ÉTT kihirdetésével a fenti kezelések nagyobb arányban, hathatósabban jelennek meg, ezért fontos a Bihari ÉTT program bevezetését és megfelelő szintű kommunikációját a gazdálkodók felé.

49. Egyéb élőhelyrehabilitációk

200 hektárton legelőerdő kialakítása (Berettyóújfalu) és szántó területek visszagyepesítése (Derecske, Nagykereki). Szükséges továbbá zsilipek felújítása (2 db), építése (5 db), ezzel egyes területeken (Derecske: Nagy-nyomás, Báránd: Külső-bánya, Tetétlen) a vízvisszatartás megoldása.

64. A Bakonszegi K-XI tározó természetvédelmi fejlesztése

A 150 hektáros tározó a NATURA 2000 különleges madárvédelmi terület része (jele HUHN 10003, neve Bihar). A fejlesztés során a TIVIZIG-gel közösen hallépcső és két madársziget létesítésére, nyílt vízfelület kialakítására kerül sor.

A fejlesztéssel a mocsár élőhelyeinek mintázata kedvezően alakul át, így nő a terület eltartó képessége, a területen fészkelő fajok száma, lehetővé válik a fajok szabad vándorlása a Tisza és a Berettyó között.

67. Észak-Kelet Bihari területeken erdőtelepítés

A Tájvédelmi Körzet területén, bár csak kisebb foltokban, de jelentős számban találhatók tájidegen, adventív fajokból álló facsoportok védett területen is. Ezeket az erdőket, facsoportokat őshonos fajokkal kell újra telepíteni. Az érintett erdők tervezett területe 50 hektár. Természetvédelmi és tájképi szempontokat figyelembe véve az új erdő telepítéséket a Bihar északi-keleti részén, Kismarja, Nagykereki, Pocsaj térségében szükséges megvalósítani.

3.3. Hajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi Tájegység

Hajdúsági Tájvédelmi Körzet

A tájvédelmi körzet a 2/1988 (V. 26) KVM rendelettel jött létre, jelenlegi kiterjedése 7101 hektár. A tájvédelmi körzet túlnyomó része a Nyírség homokján helyezkedik el, de Hosszúpályi térségében már a bihari szikesek is felbukkannak. Az Erdőspusztákon két szélső élőhely típus, a száraz homokpuszták és a nedves nyírvízlaposok közötti, szinte teljes szukcessziós sort megtalálhatjuk. A természetes növénytakaró azonban csak foltokban maradt fenn akácos, erdeifenyves és nemesnyáras ültetvények, valamint szántók közé ékelődve.

A tájvédelmi körzet néhány kiemelkedően értékes növényfaja: réti angyalgyökér (Angelica palustris), magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica), magyar nőszirom (Iris aphylla ssp. hungarica), tarka sáfrány (Crocus variegatus), egyhajúvirág (Bulbocodium versicolor).

A legsúlyosabb természetvédelmi problémák az invazív növényfajok robbanásszerű terjedése (kései meggy, gyalogakác, bálványfa, selyemkóró, aranyvesszők, alkörmös), illetve az egész tájegység szárazodása.

Művelési ágak megoszlása

| Művelési ág | Terület (ha) | Százalék (%) |
| --- | --- | --- |
| Szántó | 563,1 | 6,6 |
| Gyep | 2039,7 | 23,9 |
| Szőlő, kert, gyümölcsös | 11,7 | 0,1 |
| Nádas, halastó | 33,6 | 0,4 |
| Erdő | 5236,2 | 61,3 |
| Kivett | 662,1 | 7,7 |
| Összesen | 8546,4 | 100 |

A terület megoszlása tulajdonosonként, illetve tulajdoni csoportonként:

| Tulajdonos | Terület (ha) | Százalék (%) |
| --- | --- | --- |
| HNPI | 2021,5 | 23,7 |
| Egyéb állami tulajdon | 4937,3 | 57,8 |
| Szövetkezeti tulajdon | 583,9 | 6,8 |
| Magántulajdon | 864,3 | 10,1 |
| Önkormányzati tulajdon | 120,1 | 1,4 |
| Egyéb | 19,3 | 0,2 |
| Összesen | 8546,4 | 100 |

A saját vagyonkezelésű területek jelentős részén a helyben gazdálkodókat vonjuk be a természetvédelmi kezelésbe. A természetvédelmi kezelésbe bevont gazdálkodók száma: 63.

Kivételt képeznek az erdők, valamint a hosszúpályi Fehértói-tározó, a nyíracsádi Jónásrész kaszálója. Ezeket a gyepeket saját szürkemarha állományunkkal kezeljük.

A tájvédelmi körzet irodája Debrecenben a Nemzeti Park Igazgatóság debreceni irodájában van.

Bemutató infrastruktúra

1 madármegfigyelő bemutató hely a hosszúpályi Kerek-fenék szikes tónál.

1 tanösvény a Vámosprécs-Nyíracsádi Jónásrészen.

1 tájház Létavértesen.

16 tájékoztató tábla a védett területeken.

A tájegységben található természetvédelmi területek és azok kiterjedése

- Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület : 1100 hektár

- Hajdúbagosi Földikutya Rezervátum Természetvédelmi Terület: 263,8 hektár

- Hencidai Csere-erdő: 106,8 hektár

Natura 2000-es területek

Különleges természetmegőrzési területek

- Tócó-völgy HUHN20122

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek

- Kék-Kálló-völgye HUHN20016

- Bánki-erdő HUHN20019

- Halápi Álló-hegy HUHN20021

- Rauchbauer-erdő HUHN20022

- Hármashegyi-tölgyesek HUHN20023

- Debrecen–Hajdúböszörményi-tölgyesek HUHN20033

- Sámsoni-úti Bellegelő HUHN20161

- Monostorpályi-legelő HUHN20020

- Martinkai-legelő HUHN20024

- Mikepércsi-legelő HUHN20018

- Hajdúbagosi-legelő HUHN20017

- Kőrises - Jónás-rész HUHN20025

- Káposztás-lapos HUHN20026

- Kis-Mogyorós HUHN20027

- Csohos-tó HUHN20028

- Létavértesi Falu-rét HUHN20029

- Fülöpi láprétek HUHN20030

- Hanelek HUHN20031

- Gúti-erdő HUHN20032

- Sándorosi-tavak HUHN20012

Előző tervidőszakban megvalósult fejlesztések:

| Feladat | Költség (MFt) |
| --- | --- |
| Legeltetés feltételeinek javítása Villanypásztor kiépítése 91 hektáron, telelő telephely kiépítése 40 marhának Konyáron, korongos kasza és bálarakodó villa beszerzése. 50 férőhelyes teletető telephely kialakítása | 25 |
| Vizes élőhely rekonstrukció Vízvisszatartó műtárgy építése a bagaméri Kék-Kálló-völgyben 1 db | 5,5 |
| Vadvédelmi kerítés építés Nyíracsádi Jónásrész kerítésének bővítése | 2 |
| Tájékoztató táblarendszer 16 tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése a TK területein | 1,6 |
| A bemutató infrastruktúra fejlesztése Madármegfigyelő torony építése Hosszúpályiban | 0,3 |

A 2009-2014 közötti tervidőszakra tervezett fejlesztések indokoltsága és várható hatása

(Sorszám: Prioritás sorrendje az Igazgatóság szintjén)

Védett területek hidrológiai rehabilitációja:

18. Vízszintszabályozó műtárgyak építése, vízpótlás (a-e)

a. A penészleki Peces-tón 2 vízvisszatartó műtárgy létesítése

A több mint 3 hektár kiterjedésű láp vizét két csatorna is csapolja. Ritka lápi növények fajgazdagsága már jóval elmarad a Soó Rezső kutatásai idején tapasztalttól, ami a fokozatos kiszáradásnak köszönhető. Két kisebb fenékküszöb, vagy pallózható műtárgy segítségével a láp vize stabilizálható, degradálódása megállítható, illetve részben visszafordítható.

b. Létavértesi legelőn vízvisszatartó műtárgy építése (1 db)

A tájvédelmi körzet létavértesi területén a Monostori-éren tervezzük egy vízvisszatartó műtárgy építését. Az alapvetően medertározást szolgáló műtárgy a talajvízszint emelésével jelentősen hozzájárul a környező nyírségi lápfoltok, láprétek hosszú távú fennmaradásához. Jól kiegészítené a terület egy alsóbb szakaszán már megvalósult zsilip hatását a pompás kosboros szibériai nőszirmos láprétek vízállapotának helyreállításában.

c. Nagycsere-Haláp-Bánki erdőkben vízszint-szabályozó műtárgyak építése(5 db)

A Nagycsere, Haláp, Bánk térségében található erdőket is sújtja a Nyírség lecsapolására épült csatornarendszer kiszárító hatása. Ennek ellensúlyozására, a védett erdők talajvízének emelésére szolgálna az 5 db tervezett műtárgy.

d. Monostorpályi-legelőn vízszintszabályozó műtárgy építése (2 db)

A cél alapvetően medertározás a Kis-Pályi-ér két, egymást követő szakaszán, ami megemeli a környező láprétek, kaszálók és erdők talajvízszintjét.

e. A Debreceni Nagyerdő hidrológiai rekonstrukciója

Az 1000 hektáros erdő szárazodása az idős tölgyesek fokozatos visszaszorulását, a védett terület élővilágának kedvezőtlen irányú átalakulását és elszegényedését okozza. A tervezett CIVAQUA projekt megvalósítása a Keleti-Főcsatornából történő vízpótlással, a hajdani vízállások helyreállításával a fenti folyamatokat megállítja és megteremti a regeneráció lehetőségét.

47. Hosszúpályi Kis-Fehér-tónál gát és zsilip építése

A beruházás az 5-6 gémfajból álló vegyes gémtelepet eltartó mocsár biztonságos vízmegtartását szolgálja a szárazabb években is. A mocsár lefolyását egy rövid szakaszon alacsony gát építésével lehet megakadályozni, melynek közepére egy olyan műtárgy kerül, ami a megfelelő vízszint beállítását teszi lehetővé. A megfelelő vízszint biztosítása lehetővé teszi a gémek táplálékául szolgáló halak áttelelését is.

Homoki és sziki erdőssztyeppek rekonstrukciója a Hajdúsági TK-ban:

40. Hencidai Csere-erdő rekonstrukciója

A természeti értékekben igen gazdag sziki erdőssztyepp tölgyes állapota folyamatosan romlik. Egy korábbi véghasználat miatt a magyar zergevirág akácos élőhelyein sűrű sarjas jött létre, melynek következtében a védett virágok állománya csökken. Más részeken egyéb adventív fafajok szaporodtak el a nyílt ligetes állományokban. Szükséges néhány kisebb tölgy folt telepítése egyedi ültetéssel, a magyar zergevirág beakácosodott élőhelyeinek tisztítása, adventív fafajok irtása, az általuk beárnyékolt állományok megnyitása, tölgyek betelepítése. A helyreállításra tervezett terület mintegy 30 hektár kiterjedésű. A kezelt területeket be kell keríteni.

41. Homoki tölgyesek komplex rekonstrukciója, tájidegen fás szárúak visszaszorítása

A dél-nyírségi magyar nőszirom állományok olyan homoki tölgyesekben élnek, melyeket robbanásszerűen elárasztották az invazív fajok. Ezeket szorítjuk vissza néhány idős, az eredeti aljnövényzetet is őrző erdőfolton. Az egyes erdőrészekben kíméletes módszerrel fél-negyed hektáros területeken fafajcsere (akác-tölgy) is történik. A felújított területeket bekerítjük.

A beavatkozás 70 hektárnyi erdőt érint.

43. Fásítás, fás legelő kialakítása saját tulajdonú szántókon, gyepszegélyeken

Vámospércsen 11 hektár homoki szántón tervezünk „pusztai tölgyes” jellegű fásítást magyar nőszirom állományok megfelelő élőhellyel történő összekötésére. A terület művelési ágát gyepre kell változtatni. A kezdeti vadrágás elleni védelem érdekében kerítés is szükséges. A területet szárzúzással és kapálással ápolni kell. Létavértesen az egyhajúvirágos erdő melletti homoki szántón az előzőhöz hasonló fásítást tervezünk kocsányos tölggyel, 3 hektár kiterjedésben.

46. Bekerített erdők kerítéseinek megújítása

A tájvédelmi körzetben 5, botanikai szempontból igen értékes terület védelmét szolgálja kerítés is (Újlétai egyhajúvirágos, Állóhegyi-tölgyes, Káposztás-lapos, Jónásrész, Kőrises Arborétum). A kerítések már 6-8 évesek és számos sérülést szenvedtek el. Felújításuk szükséges, hiszen megakadályozzák az illegális gépjárműforgalmat, a hulladék gépjárművel történő behordását, és a nem kívánt vadrágás mérséklésében is szerepet játszanak pl. a nehezen újuló pusztai tölgyesben. A munkát összesen 15 kilométernyi hosszban szükséges elvégezni.

Gyepek természetvédelmi kezelése

13. A hosszúpályi szürke marha tartás feltételeinek fejlesztése

A marha állomány a Fehértói-tározó szikes gyepjeinek és mocsárszéleinek kezelését látja el, kedvező élőhelyeket hozva létre a nedves szikesek madárvilága számára (nyári lúd legelő, gólyatöcs, piroslábú cankó, goda fészkelőhelyek ). Az állományt villanypásztor őrzi mintegy 90 hektár területen. Az állatok konyári teleltető telephelyén szükséges megfelelő karám létrehozása.

Nagyerdei tájegységközpont, idegenforgalom, oktatás

66. Nagyerdei tájegységközpont

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Hortobágyra történő kiköltözésével a jelenlegi tájegység iroda is megszűnik. Szükséges ezért létrehozni egy új tájegység központot, mely egyben a HNPI Debreceni képviseletét is ellátja, s ennek megfelelő megjelenésű. Ezt a tájegység földrajzi és közigazgatási középpontjában, a debreceni Nagyerdő közelében kell elhelyezni. Itt egy tanösvény is kiegészíti a bemutatást. Egy kiállító és előadóteremre, ügyfélfogadásra alkalmas tájegység irodára lesz szükség, melyeket felszerelünk kiállítási anyagokkal, berendezési tárgyakkal, bemutató eszközökkel.

3.4. Közép-Tisza Jászság Természetvédelmi Tájegység

Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet

A tájvédelmi körzet a 2/1978. OKTH határozattal jött létre. A védettség fenntartásáról az 59/2007. (X.18.) KvVM rendelet rendelkezik.

A tájvédelmi körzet kiterjedése 9338 hektár.

A tájvédelmi körzet természeti értékei közé tartoznak a gátak közé szorított Tisza hullámterében lévő rendszeresen elöntött területeken lévő fűz-nyár ligeterdők, valamint a partmenti bokorfüzesek, illetve a magasabb térszíneken még szórványosan fellelhető keményfás ligeterdők. Külön értéket képviselnek a sással, kákával szegélyezett holtmedrek, szentély-típusú holtágak, és azok gazdag hínárvegetációja, melyek legjelentősebb fajai a sulyom (Trapa natans) és fehér tündérrózsa (Nymphea alba). Hasonló módon feltétlen megőrzendők a még megmaradt ártéri rétek és mocsárrétek. A hullámtéri rétek, gátlábak fontosabb védett növényei a debreceni torma (Armoracia macrocarpa) és a tiszaparti margitvirág (Chrysanthemum serotinum).

Gerinctelen állatfajok közül a tájvédelmi körzet kiemelt faja a tiszavirág (Palingenia longicauda).

A természetes, illetve a természetközeli élőhelyek megőrzésével kell biztosítani az itt kialakult állatvilág fennmaradását, melynek legjelentősebb képviselői: magyar bucó (Zingel zingel), barna kánya (Milvus migrans), rétisas (Haliaeetus albicilla), fekete gólya ((Ciconia nigra), haris (Crex crex), gyurgyalag (Merops apiaster), fekete harkály (Dryocopus martius), partifecske (Riparia riparia), vidra (Lutra lutra).

Művelési ágak megoszlása

| Művelési ág | Terület (ha) | Százalék (%) |
| --- | --- | --- |
| Szántó | 604,3 | 6,4 |
| Gyep | 885,4 | 9,4 |
| Gyümölcsös, kert, szőlő | 21,4 | 0,2 |
| Nádas | 1,8 | 0,1 |
| Erdő | 5177,7 | 55,1 |
| Kivett | 2706,9 | 28,8 |
| Összesen | 9397,5 | 100 |

A terület megoszlása tulajdonosonként, illetve tulajdoni csoportonként

| Tulajdonos | Terület (ha) | Százalék (%) |
| --- | --- | --- |
| HNPI | 1533,6 | 16,3 |
| Egyéb állami tulajdon | 4721,6 | 50,2 |
| Szövetkezeti tulajdon | 1106,6 | 11,8 |
| Magántulajdon | 1454,7 | 15,5 |
| Önkormányzati tulajdon | 135,1 | 1,5 |
| Egyéb | 445,9 | 4,7 |
| Összesen | 9397,5 | 100 |

A saját vagyonkezelésű területek kb. 16,3 %-át képezik az összterületnek, a kívánatos arány 35-40% lenne. A természetvédelmi kezelésbe bevont gazdálkodók száma: 43.

A tájegység központja Szolnokon a Tabán u. 50. szám alatt található. A nemzeti park igazgatóság kezelésében egyéb bemutatóhelyek, tanösvények, múzeumok nem találhatók.

A tájegységben található természetvédelmi terület és kiterjedése

- Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület 59 hektár

Tiszazugi „ex lege” szikes tavak

- Cserkei-fertő: a tiszazugi fertők közül ennek a legkiemelkedőbb a jelentősége: Rendszeres nagy kócsag (Egretta alba) és alkalmi kanalasgém (Platalea leucorodia) fészkelőhely.

- Csukás-fertő: az avas nádfoltokban rendszeresen költ a nagykócsag.

- Csépai-fertő: alkalmilag nagykócsag fészkel.

- Bokrosi legelő: a legelőt sajátos hangulatúvá teszik az elszórtan elhelyezkedő 80-100 éves vadkörtefák, melyek elődjei már Anonymus leírásaiban is szerepeltek.

- Tiszasasi-fertő: kis kiterjedésű, de értékes partvonalú tó, melyhez kiterjedt szikes gyepek csatlakoznak.

- Hangácsi szikes-tó: itt és a fenti esetében is, a természetvédelmi kezelés a terület saját vagyonkezelésbe vonásával oldható meg.

Natura 2000-es területek

Különleges madárvédelmi területek

- Jászság (HUHN10005)

- Közép-Tisza (HUHN10004)

Különleges természetmegőrzési területek

- Pusztamizsei erdő (HUHN20079)

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek

- Alattyáni Berki-erdő (HUHN20074)

- Alsó-Zagyva hullámtere (HUHN20089)

- Borsóhalmi-legelő (HUHN20076)

- Csépa-Szelevényi gyepek (HUHN20154)

- Cserkei Nagy-Fertő (HUHN20155)

- Jászapáti-Jászkiséri szikesek (HUN20085)

- Jászárokszállási szikesek (HUHN20073)

- Jászdózsai Pap-erdő (HUHN20044)

- Jászfényszarui-erdő (HUHN20077)

- Jászsági Zagyva-ártér (HUHN20078)

- Közép-Tisza (HUHN20015)

- Kunszentmárton, Bábockai-legelő (HUHN20152)

- Mezőtúr Szandazugi-legelő (HUHN20149)

- Pásztói-legelő (HUHN20148)

- Szelevényi Tó-köz (HUHN20153)

- Tiszakürt-Tiszainokai gyepek (HUHN20158)

- Tiszasasi Láp-legelő (HUHN20156)

- Tiszaugi Körtvélyes és Bokros (HUHN20157)

- Újszász-Jászboldogházi gyepek (HUHN20081)

Előző tervidőszakban megvalósult természetvédelmi célú fejlesztések

| Feladat | Költség (MFt) |
| --- | --- |
| Területvásárlás Védett és védelemre tervezett területek saját vagyonkezelésbe vonása (Jászberény, Nagyrév, Tiszabő, Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt) összesen 1821 ha | 300 |
| Erdőterületek rekonstrukciója Védett, saját vagyonkezelésű erdőterületek természetközelivé alakítása, 138 ha | 72 |
| Fajvédelmi programok Programok a parlagi sas, kék vércse, kerecsensólyom, szalakóta védelmére | 17 |
| Légvezetékek madárvédelmi célú szigetelései Középfeszültségű vezetékek szigetelése (12000 db) | 15 |
| Gyepek helyreállítása Elgyomosodott, illetve gyalogakáccal borított gyepek helyreállítása, a Pélyi Madárrezervátumban 140 ha-on | 5 |

A 2009-2014 közötti tervidőszakra tervezett fejlesztések indokoltsága és várható hatása

(Sorszám: Prioritás az Igazgatóság szintjén)

12. A pélyi fokozottan védett terület komplex tájrehabilitációja

A terület jelentős része saját vagyonkezelésű, további részei egyéb állami tulajdonú területek , míg egy kb. 150 hektáros rész szövetkezeti tulajdonban van. Az egységes természetvédelmi kezelés megteremtése érdekében szükséges a szövetkezeti területek megvásárlása.

A Patkós-holtág lepelkotrásával, valamint a nyári vízpótlás lehetőségének megteremtésével biztosítani lehet a vizes élőhely természetvédelmileg kedvező állapotát. A közel 4 hektáros kubikrendszer összekötésével egy stabil vízjárású vizes élőhely alakul ki. A Gónát- és Akolháti-mocsarak vízvisszatartási lehetőségeinek megteremtésével gémfélék táplálkozó területét lehet biztosítani. A vízháztartási feltételek javításával 170 hektárral nő a térség vizes élőhelyeinek a kiterjedése.

Az akolháti területen lévő 5 km hosszú légvezeték föld alá helyezésével a vizes élőhely fölött átrepülő madarak légvezetéknek való ütközésének lehetősége szűnik meg.

Az átvett ártéri gyepen javulnak az állattartás feltételei, csökken a tájidegen gyalogakáccal borított területek kiterjedése, mintegy 80 hektáron.

Az összeomló öreg hazai nyárfajokból álló erdők fokozatos felújításával csökken az adventív fajok megtelepedésének lehetősége. A gyepek rovására kialakult, zömében tájidegen fajokból álló erdők fokozatos átalakításával nő a természetközeli erdők aránya. A fokozottan védett területen 200 hektár erdő felújítása és fafaj-szerkezetének átalakítása indokolt.

23. Jászság Különleges Madárvédelmi Terület jelölő madárfajainak élőhelyvédelme

A program során:

- Jászberény külterületén néhány állattartási szempontból stratégiai fontosságú gyep vásárlásával, azon jószágállások kialakításával 200 hektáron javulnak az állattartási feltételek.

- 40 egykori tanyahely vásárlásával, a vadgazdálkodókkal közösen történő intenzív apróvad-gazdálkodással, élőhely-fejlesztéssel nő a fokozottan védett ragadozók táplálékbázisa, ami csökkenti a vadászok és a természetvédelem közötti konfliktus-helyzeteket. A tanyahelyeken, mezsgyéken történő fatelepítésekkel javul egyes célfajok (parlagi sas, kerecsensólyom, kék vércse, szalakóta, kis őrgébics) fészkelési lehetősége.

- A jászberényi kék vércse telep mellett húzódó saját vagyonkezelésű csatornán egy vízvisszatartó műtárgy építésével stabilizálható a csatorna vízszintje, ami táplálkozó-területet biztosít az itt költő kék vércsék számára.

- Tanösvény, és a Jászberényi Állatkertben bemutatóközpont kialakításával a térség bemutatási potenciálja, valamint a gazdálkodók környezettudatossága javul.

28. Védett területen lévő erdők vagyonkezelési viszonyainak rendezése, nem őshonos illetve tájidegen fafajainak őshonos fajokra cserélése

Ezeken a területeken (Cibakháza, Kőtelek, Nagykörű, Csataszög, Tiszakécske, Besenyszög), 455 hektáron már ma is a nemzeti park igazgatóság látja el az erdészeti kezelést, ezért mindenképpen szükséges ezek megvásárlása. Tájidegen fafajokkal és nemesnyárasokkal borított erdőterületek faállományának őshonos állománnyal való cseréje, valamint idős, összeomló hazai állományok fokozatos felújításával javul a Tisza-völgy természetességi állapota.

32. Ex lege szikes tavak tulajdonviszonyainak rendezése

- Az érintett szikes tavakon (Csukás-, Csépai-, Cserkei- Tiszasai-fertő, Hangácsi szikes-tó és Bokrosi-legelő) és védőzónájukban történő, 175 hektár stratégiai fontosságú terület megvásárlásával egységes természetvédelmi kezelés valósítható meg a szikes tavakon, valamint javulnak a legeltetés feltételei.

- A Cserkei-fertőn építendő 2 db. vízvisszatartó műtárggyal stabilizálódik a terület hidrológiai állapota. A fertőkön 4 db vízmérce kiépítésével lehetőség nyílik az optimális vízszint meghatározására és a vízszint-ingadozás nyomonkövetésére.

- A 40 hektáros Bokrosi-legelő sajátos hangulatát megadó vadkörtefáinak egy részét szükséges pótolni.

A beavatkozások végrehajtásával összesen 600 hektáros területen javul a vizes élőhelyek és gyepek ökológiai állapota.

34. Szentély holtágak fokozott védelme, rehabilitációja

- A tájegység területén található 4 Szentély holtág (Csatlói-, Gói-tó-, Szórói- és Kovácsi-Holt-Tisza) védőzónáinak megvásárlásával egységessé válik a holtágak természetvédelmi kezelésére. A megvásárlandó terület kiterjedése 100 hektár. A területvásárlásokkal a nemzeti park igazgatóság vagyonkezelésében kerülnek a vízvisszatartás szempontjából nélkülözhetetlen vízvisszatartó műtárgyak.

- A holtágak záróműtárgyainak újjáépítésével megszűnik az árvizek utáni vízvesztés.

- A feliszapolódott Szórói- és Kovácsi-Holt-Tisza lepelkotrása lassítja a holtágak feltöltődését.

A beavatkozások hatásaként javul a feliszapolódott holtágak hidrológiai és természetvédelmi helyzete, összességében mintegy 800 hektáron stabilizálódik és konzerválódik a vizes élőhelyek állapota.

56. Tájegység bemutatási feltételeinek javítása

- A madármegfigyelés elősegítésére Akolháton egy, míg a szikes tavakon négy (Cserkei-, Csépai-, Csukás- és Tiszasasi-fertő) magaslest építünk.

- A fenti területeken továbbá a szentély holtágak mellett 10 db. új tájékoztató táblát helyezünk ki.

- A Közép-Tiszai TK-t , az ex lege szikes tavakat és a szentély holtágakat bemutató kiadványt és posztert készítünk.

65. Tájegységközpont fejlesztése

A kivitelezés során elvégezzük a Szolnok-Tabánban található irodaépület teljes felújítását és átalakítását, melynek során az emeleti szobát irodává alakítjuk át.

A tájegységiroda felújítása javítja a munkavégzési és ügyfélfogadási feltételeket.

3.5. Nyírség- Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység

Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet

A Tájvédelmi Körzet létesítésének célja az, hogy a területén található, tájképi, természeti valamint kultúrtörténeti értékek védelme és hosszú távú megőrzése biztosítható legyen. Fontos a víz-, mező- és erdőgazdálkodás érdekei valamint az élőhelyek védelme közötti összhang megteremtése.

A tájvédelmi körzet a 4/1982. OKTH határozattal jött létre. A védettség fenntartásáról az 142/2007. (XII.27.) KvVM rendelet rendelkezik.

A tájvédelmi körzet kiterjedése az 142/2007. (XII.27.) KvVM rendelet alapján 21891,7 hektár.

A tájvédelmi körzet természeti értékei közé tartoznak a vízi növénytársulások. Ilyenek a gátak közé szorított Tisza hullámterében lévő gyakran elöntött területeken lévő fűz-nyár ligeterdők valamint a partmenti bokorfüzesek. Kiemelkedő értéket képviselnek a lápok és láprétek valamint a nedves és üde rétek, kaszálók és a szikesedő legelők. Fás társulások közül a magasabb térszíneken található keményfás ligeterdők, a láperdők és lápcserjések, fűz és nyírlápok a jellemzőek. Külön értéket képviselnek a sással, kákával szegélyezett holtmedrek, szentély-típusú holtágak, és azok gazdag hínárvegetációja, melyek legjelentősebb fajai: a sulyom (Trapa natans) és fehér tündérrózsa (Nymphea alba).

A jelentősebb növénytani értékek közé tartoznak a kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus), a kockás liliom (Fritillaria meleagris), fiókás tyúktaréj (Gagea spathacea), illetve a tiszaparti margitvirág (Chrysanthemum serotinum). A lápokon élő tőzegeper (Potentilla palustris), vidrafű (Menyanthes trifoliata) és a tőzegmoha (Sphagnum) fajok.

Gerinctelen állatfajok közül a tájvédelmi körzetben több természetvédelmi szempontból kiemelt faj is előfordul, melyek közül a szürkés hangyaboglárka lepke (Maculinea alcon), a vérfű- hangyaboglárka (Maculinea teleius), lepke a nagy tűzlepke (Lycaena dispar rutila), tiszavirág (Palingenia longicauda) a nagy szikibagoly (Gortyna borelli lunata) erdélyi futrinka (Carabus hampei).

A természetes, illetve a természetközeli élőhelyek megőrzésével kell biztosítani az itt élő állatvilág fennmaradását, melynek legjelentősebb képviselői: magyar és német bucó (Zingel zingel, Z. streber), dunai galóca (Eudontomyzon mariae), réti csík (Misgurnus fossilis), fekete gólya ((Ciconia nigra), haris (Crex crex), gyurgyalag (Merops apiaster), fekete harkály (Dryocopus martius), uhu (Bubo bubo) partifecske (Riparia riparia), vidra (Lutra lutra).

Művelési ágak megoszlása

| Művelési ág | Terület (ha) | Százalék (%) |
| --- | --- | --- |
| Szántó | 6901,8 | 26,3 |
| Gyep | 7827,2 | 29,8 |
| Nádas, halastó | 209,5 | 0,8 |
| Kert, szőlő, gyümölcsös | 485,5 | 1,8 |
| Erdő | 8004,1 | 30,5 |
| Kivett | 2821,9 | 10,8 |
| Összesen | 26250,0 | 100 |

A terület megoszlása tulajdonosonként, illetve tulajdoni csoportonként:

| Tulajdonos | Terület (ha) | Százalék (%) |
| --- | --- | --- |
| HNPI | 4245,1 | 16,2 |
| Egyéb állami tulajdon | 6770,3 | 25,8 |
| Szövetkezeti tulajdon | 2497,6 | 9,5 |
| Magántulajdon | 11493,2 | 43,8 |
| Önkormányzati tulajdon | 281,6 | 1,0 |
| Egyéb | 962,2 | 3,7 |
| Összesen | 26250,0 | 100 |

A természetvédelmi kezelésbe bevont gazdálkodók száma: 43.

A területen található természetvédelmi infrastruktúra:

- Bemutatóhely: „Zsófi néni háza”- Szatmárcseke, Bátorligeti Ősláp.

- Múzeum: Természetrajzi és néprajzi kiállítás Fehérgyarmat.

- Természetrajzi kiállítás: Bátorliget.

- Tanösvény: Tarpai Szőlőhegy tanösvény, Cégénydányádi- Kastélypark tanösvény.

A tájegységben található természetvédelmi területek és azok kiterjedése

Baktalórántházi- erdő T.T.		838,5 ha

Bátorligeti-legelő T.T.		  23,3 ha

Bátorligeti- ősláp T.T.		  53,2 ha

Cégénydányádi park T.T.		  12,9 ha

Fényi erdő T.T.			297,7 ha

Kállósemjéni Mohos-tó T.T.		  95,0 ha

Kaszonyi-hegy T.T.			156,7 ha

Tiszadobi ártér T.T.		          1040,4 ha

Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér T.T.   1021,3 ha

Tiszavasvári Fehér-szik T.T.		184,9 ha

Vajai-tó T.T.	 			133,9 ha

Natura 2000-es területek

Különleges madárvédelmi területek

- Szatmár-Bereg HUHN10001

- Felső-Tisza HUHN10008

Különleges természetmegőrzési területek

- Bátorligeti lápok HUHN20037

- Júlia-liget HUHN20039

- Albert-tó HUHN20040

- Apagyi Falu-rét HUHN20041

- Paszabi kubikgödrök HUHN20043

- Csikós-lapos HUHN20067

- Kisvárdai gyepek HUHN20113

- Vajai-tó HUHN20120

- Daru-rét HUHN20124

- Kraszna-menti rétek HUHN20127

- Nyírbogdányi-rét HUHN20129

- Orosi gyepek HUHN20131

- Tunyogmatolcsi-Holt-Szamos HUHN20159

- Gőgő-Szenke HUHN20160

- Libegős HUHN20133

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek

- Baktai-erdő HUHN20063

- Bátorligeti Nagy-legelő HUHN20036

- Bika-rét HUHN20059

- Bökönyi Közös-legelő HUHN20072

- Csaholc-Garbolc HUHN20054

- Eret-hegy HUHN20051

- Felső-Tisza HUHN20001

- Gelénes-Beregdaróc HUHN20046

- Grófi-erdő HUHN20057

- Gúti-erdő HUHN20032

- Jánki-erdő HUHN20056

- Kállósemjéni Csordalegelő HUHN20134

- Kaszonyi-hegy - Dédai-erdő HUHN20045

- Kömörő-Fülesd HUHN20050

- Lónya-Tiszaszalka HUHN20049

- Magosligeti-erdő és gyepek HUHN20053

- Nagy-Vadas HUHN20107

- Napkori-legelő HUHN20042

- Nyíregyházi lőtér HUHN20060

- Nyírgyulaji Kis-rét HUHN20125

- Nyírmihálydi-legelő HUHN20071

- Nyírség-peremi égeresek HUHN20128

- Nyírturai-legelő HUHN20065

- Ófehértói lőtér HUHN20062

- Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő HUHN20035

- Rohodi-legelő HUHN20064

- Rozsály - Csengersima HUHN20055

- Sóstói-erdő HUHN20109

- Tarpa-Tákos HUHN20048

- Teremi-erdő HUHN20058

- Tiszavasvári szikesek HUHN20116

- Újfehértói gyepek HUHN20106

- Újtanyai lápok HUHN20038

- Vámosatya-Csaroda HUHN20047

- Tiszalöki szikesek HUHN20114

Előző tervidőszakban megvalósult természetvédelmi célú fejlesztések

| Feladat | Költség (MFt) |
| --- | --- |
| Vizes élőhelyek, holtágak rekonstrukciója A KIOP-program keretében megépült a záróműtárgy a Helmec-szegi Holt-Tiszán. A LIFE-program keretében mederzárások létesültek egyrészt a Bockerek-erdőben a holtmederek vizének visszatartása érdekében, másrészt a csatornákon és árkokon a terület és a lápok vízháztartásának javítása érdekében. Fényi-erdő TT vízháztartásának javítása záróműtárgy kialakításával. A kállósemlyéni nyárjas melletti szegélyzóna erdősítése. | 27,5 |
| Lápok rekonstrukciója Beregi lápok védőövezetének erdősítése, II.-III ütem. Befejeződött a Zsid, a Bábtava és a Bence-tó védőzónájának kialakítása. A Nagy-tó és a Kis-tó mellett területvásárlás és erdősítés.A lápok vízpótló rendszerének felújítása | 26 |
| Információs táblarendszer A információs táblarendszert bővítettük 30 db. táblával | 13,3 |
| Kutatóház és bemutatóhely felújítás A Bátorligeti ősláp mellett felújítottuk a kutatóházat és a terület értékeit bemutató kiállítást. | 13 |
| Fás legelők rekonstrukciója Feldarabolódott erdőterületek kapcsolatának megteremtése a túristvándi Rókás legelőn és a gelénesi legelőn. | 3,8 |
| Parkrekonstrukció Cégénydányádi kastélypark rekonstrukciója (TT). | 3 |

A 2009-2014 közötti tervidőszakra tervezett fejlesztések indokoltsága és várható hatása

(Sorszám: Prioritás az Igazgatóság szintjén)

Természetmegőrzési tevékenység

15. Gyepterületek helyreállítása

Fás legelők rekonstrukciója, élőhely-rekonstrukció gyepeken: A fás legelők elöregedtek, természetes újulat hiányában folyamatosan ritkulnak. A legeltetéses állattartás visszaszorulása miatt felhagyott gyepek erősen cserjésednek, fenntartásuk csak aktív természetvédelmi beavatkozással biztosítható. Területe: 551 hektár.

Megvalósítás helyszíne: Túristvándi, Fülesd, Kisszekeres, Kispalád, Botpalád, Sonkád, Gelénes.

20. Nyári szállás kialakítás

Nyári szállás kialakítása a Túristvándi Rókás fás legelőn. Cél a területen, hosszú távon megőrizni a hagyományos legeltetéses állattartás következtében létrejött fás legelőt. Ehhez hozzá tartoznak a tájba illesztett nyári szálások is.

27. Fészekládák kihelyezése

Mesterséges fészekládák kihelyezése: A természetes fészkelő helyek fogyatkozása csökkentheti számos fokozottan védett madárfaj megtelepedését, sikeres költését (gyöngybagoly, kék és vörös vércse, szalakóta stb.). Mennyisége: 80 db.

50. Légvezeték cseréje földkábelre a Túristvándi Rókás fás legelőn

Légvezetékek föld alá helyezése, földvásárlás Túristvándi Rókás fás legelő: A fás legelőn található 20 kW-os közép feszültségű távvezeték veszélyezteti az itt fészkelő, táplálkozó madarakat, és rontja a terület tájképi értékét. A vezeték hossza 1.1 kilométer.

Vizes élőhelyek rekonstrukciója, egyéb élőhelyrekonstrukciók

33. Kállósemlyéni „Mohos tó” rekonstrukciója

Nyírségi úszóláp, mely unikális botanikai értékeket hordoz. Az utóbbi időben a szárazodás miatt degradálódott. A tó medrében zárógátat kell létesíteni, hogy az áttört vízzáró rétegű medencét elszigeteljük a még ép résztől.

38. Réti angyalgyökér élőhelyek vízháztartásának a javítása

A réti angyalgyökér élőhelyek vízháztartásának a javítása, a csatornákon elhelyezett műtárgyak segítségével.

A megvalósítás helyszínei: Albert tó (Apagy): 122 hektár, Daru- rét (Petneháza): 178 hektár, Apagyi rét (Apagy): 69 hektár.

58. Műtárgyépítés, útfeltöltés

A Foltos-kerti-, és a Boroszló- kerti Holt-Tiszán természetvédelmi szempontból meghatározott vízszint tartás érdekében műtárgyak elhelyezése, útfeltöltés. Mennyisége: 2 db. Költsége: 26 millió forint.

Erdőterületek élőhelykezelése

36. A nemesborzovai égerláp komplex élőhelyfejlesztése

- Területvásárlás

A nemesborzovai láp védőövezetének saját vagyonkezelésbe vonása, a speciális kezelés miatt. Mennyisége 100 hektár.

- Vízpótlás, vízvisszatartás

A természetvédelmi szempontból kedvező vízviszonyok fenntartása érdekében műtárgyépítés. Mennyisége 4 db

- Védőövezet erdősítése

A láp védőövezetének a kialakítása a környező mezőgazdásági területekről érkező terhelés szűrése érdekében. Területe: 60 hektár.

44.Fényi erdő vízháztartásának a javítása

A Károlyi folyáson 200 m-en töltéserősítés, illetve a víz kibocsátását biztosító szivornya beépítése.

Megvalósítás helyszíne: Bátorliget, Fényi erdő

45.Erdőszerkezet átalakítás

Fényi erdő, erdőszerkezet átalakítás (akácosból, őshonos állomány): A tájidegen akácos erdőállomány visszaszorítása az őshonos homoki tölgyes javára. Területe: 3 ha /év.

Megvalósítás helyszíne:Bátorliget, Fényi erdő.

63. Erdősítés

Védett, saját vagyonkezelésű mezőgazdasági területek erdősítése: Területe: 5 hektár/év.

Megvalósítás helyszíne: Csaroda

Idegenforgalmi és oktatási tevékenység

Cégénydányádi kastély látogatóközpont, kiállítás, kialakítása, fejlesztése.

A projekt a központi –kiemelt – prioritások között szerepel.

52. Bátorligeti látogatóközpont fejlesztése

A látogatóközpont fejlesztése a Bátorligeti-őslápon lévő kb. 300 méteres pallóút megújításával.

68. Szatmárcsekei "Zsófi néni háza" fejlesztése

Hagyományos, tájra jellemző építkezési szokások bemutatása: góré, 2 db. ól építése, tájékoztató táblák kihelyezése.

69. Tiszavasvári Fehér-szik, parkoló és betekintő kialakítása

A TT természetvédelmi, madártani értékeinek bemutatása egy nagyméretű betekintő torony építésével és tájékoztató tábla kihaelyezésével.

70. Tanösvények kialakítása

A Tarpai erdő, Túristvándi Rókás legelő, Baktalórántháza, Bábtava természeti értékek bemutatása, irányított módszerrel, a fenti négy területen táblákkal megjelölt tanösvény kialakítása illetve a megismerést segítő tájékoztató füzetek kiadása.

71. Az ökoturizmus feltételeinek javítása

A tájékoztató táblarendszer bővítése 10 darab új nagyméretű táblával, a tájegység természeti értékeit bemutató új ismertető füzet és CD-ROM, a működési területet bemutató videofilm készítése.

Infrastruktúra fejlesztése

72. Szolgálati lakás kialakítása Cégénydányádon

A kastély és a park rendszeres felügyelete érdekében három szobás kezelői lakás kialakítása a kastély egyik szárnyában.

4. Összefoglaló táblázat az Igazgatóság tervezett fejlesztéseiről

| Prioritás |  |  |  | A fejlesztés tárgya | Becsült költség (MFt) | Potenciális forrás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | „A történelem országútján” tematikus csárdaútvonal Hortobágyon keresztül (HNP) | 535 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Komplex tájhehabilitáció a HNP területén (csatornák, gátak felszámolása, III. ütem - Kecskeri puszta, Kecskés, Cserepes, légvezetékek föld alá helyezése) (HNP) | 496 | KEOP |
|  |  |  |  | A Hortobágy folyó ökológiai állapotának javítása (HNP) | 120 | KEOP |
|  |  |  |  | A Kunmadaras-Nagyiváni volt "légi lőtér" kármentesítése és tájrehabilitációja (HNP) | 2000 | KEOP |
|  |  |  |  | ,,Puszta Szafari" a Hortobágyi Vadaspark fejlesztése (HNP) | 472 | ÉAOP |
|  |  |  |  | ,,Daruvonulás a Hortobágyon" a Hortobágy- Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása (HNP) | 450 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Hortobágyi Öregtavak részleges rekonstrukciója (HNP) | 228 | KEOP |
|  |  |  |  | Vagyonkezelői jog megszerzése az 1995. évi XCIII. tv. alapján | 2400 | Központi költségvetés KEOP LIFE |
|  |  |  |  | Mátai Ménesudvar felújítása, fedett lovarda, ménestörténeti múzeum, kovácsműhely kialakítása, bemutatóistállók építése (HNP) | 300 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Védetté nyilvánítások (Természetmegőrzés) | 4 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Kezelési tervek készítése (Természetmegőrzés) | 12 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | A pélyi fokozottan védett terület komplex tájrehabilitációja (Közép-Tisza) | 232 | KEOP |
|  |  |  |  | Hosszúpályi szürke marha tartás feltételeinek fejlesztése (karám és tartozékai, villanypásztor felújítás, pótkocsi vásárlás) (Hajdúság) | 10 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Fajvédelmi programok folytatása (HNP) | 32 | Központi költségvetés KEOP |
|  |  |  |  | Fás legelők rekonstrukciója, élőhelykezelés gyepeken (Szatmár-Bereg) | 25 | KEOP |
|  |  |  |  | Andaháza vizes élőhely rekonstrukciója (Bihar) | 86,8 | KEOP |
|  |  |  |  | Hagyományos állattartást bemutató mezőgazdasági központ kialakítása a Bihari TK-ban (Csapó-tanya) | 120 | KEOP |
|  |  |  |  | Védett területek hidrológiai rehabilitációja a Hajdúsági TK-ban | 84 | KEOP |
|  |  |  |  | A 33-as főút természetbarát átalakítása (HNP) | 70 | KEOP |
|  |  |  |  | Nyári szállás kialakítása a Túristvándi Rókás fás legelőn (Szatmár-Bereg) | 35 | KEOP |
|  |  |  |  | Miskafoki-holtág vízvisszatartó műtárgya és szakaszos mederkotrás (HNP) | 25 | KEOP |
|  |  |  |  | A Tornyidomb környékének vízrendezése. A kungyörgyi lecsapoló műtárgyakkal való ellátása a víz szabályozható módon történő ki- illetve visszaengedésének céljából. (HNP) | 5 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Jászság Különleges Madárvédelmi Terület jelölő madárfajainak élőhelyvédelme (Közép-Tisza) | 80 | LIFE |
|  |  |  |  | Legeltetés feltételeinek javítása (állattartó épületek, jószágvásárlás), I. II. III. ütem (HNP) | 140 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Rizsgátak elmunkálása, Kónyai-öblözet, I. ütem (HNP) | 30 | KEOP |
|  |  |  |  | Hortobágy-Halastavi turisztikai kerékpárút építése (HNP) | 430 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Mesterséges fészekládák kihelyezése (Szatmár-Bereg) | 2,15 | KEOP |
|  |  |  |  | Védett területen lévő erdők vagyonkezelési viszonyainak rendezése, nem őshonos illetve tájidegen fafajainak őshonos fajokra cserélése (Szatmár-Bereg) | 19 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | A TK mezőgazdasági erőgép és munkaeszközeinek felújítása és bővítése (Bihar) | 45 | KEOP |
|  |  |  |  | Tetétleni gyepeken található csatornák, gátak, régi műtárgyak megszüntetése (Bihar) | 80 | KEOP |
|  |  |  |  | Hortobágyi "Csillagos-ég rezervátum" létrehozása (HNP) | 5 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Ex lege szikes tavak hidrológiai és tulajdonviszonyainak rendezése (Közép-Tisza) | 13 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | A kállósemlyéni „Mohos” rekonstrukciója (Szatmár-Bereg) | 20 | KEOP |
|  |  |  |  | Szentély holtágak fokozott védelme, rehabilitációja (Közép-Tisza) | 162 | KEOP |
|  |  |  |  | Szántók visszagyepesítése (HNP) | 6 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | A nemesborzovai égerláp élőhelyfejlesztése (Szatmár-Bereg) | 50 | KEOP |
|  |  |  |  | Réti angyalgyökér élőhelyek vízháztartásának a javítása. (Szatmár-Bereg) | 28 | KEOP |
|  |  |  |  | A meglévő bemutató létesítmények tovább fejlesztése (Bihar) | 21,5 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Középfeszültségű vezetékek szigetelése, a természetvédelmileg frekventált helyeken földkábelre cserélése (Bihar) | 1089 | KEOP |
|  |  |  |  | Hencidai Csereerdő rekonstrukciója (Hajdúság) | 10 | KEOP |
|  |  |  |  | Homoki tölgyesek komplex rekonstrukciója, tájidegen fás szárúak visszaszorítása (Hajdúság) | 30 | KEOP vagy ÉAOP |
|  |  |  |  | Állattartó telep és gyep vásárlása Kaba térségében (Bihar) | 120 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Fásítás, fás legelő kialakítása saját tulajdonú szántókon, gyepszegélyeken (Hajdúság) | 18 | KEOOP vagy ÉAOP |
|  |  |  |  | Fényi erdő vízháztartásának a javítása (Szatmár-Bereg) | 8 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Fényi erdő, erdőszerkezet átalakítás (akácosból, őshonos állomány) (Szatmár-Bereg) | 6 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | A bekerített erdők kerítéseinek megújítása (Hajdúság) | 5 | KEOP |
|  |  |  |  | A Hosszúpályi Kis-Fehértón gát és zsilipépítés (Hajdúság) | 10 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | A Bihari síkon mintaértékű túzokkíméleti terület kialakítása, gazdálkodók bevonásával, támogatásával, fajvédelmi program (Bihar) | 18 | LIFE |
|  |  |  |  | Egyéb élőhelyrehabilitációk (kisebb beavatkozások, pl: zsilipek, vízvisszatartás, stb.) (Bihar) | 30 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Légvezetékek cseréje földkábelre, földvásárlás (Szatmár-Bereg) | 20 | KEOP |
|  |  |  |  | Cégénydányádi kastély látogatóközpont, kiállítás, kialakítása, fejlesztése (Szatmár-Bereg) | 300 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Bátorligeti látogatóközpont fejlesztése, Bátorligeti őslápon gyalogösvény felújítása (Szatmár-Bereg) | 10 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Gólyafészektartó, szigetelőpapucs, firefly (madárkitérítő) beszerzése (Természetmegőrzés) | 53 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Vagyonkezelői jog megszerzése egyéb esetekben (területvásárlás: ex lege, bővítés) (Vagyonkezelés) | 400 | Központi költségvetés KEOP LIFE |
|  |  |  |  | Szentély-holtmedrek vízháztartásának javítása (Szatmár-Bereg) | 26 | KEOP |
|  |  |  |  | A tájegység bemutatási feltételeinek javítása (Közép-Tisza) | 35 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Vagyonkezelési géppark beszerzése (Vagyonkezelés) | 182 | KEOP |
|  |  |  |  | Műtárgyépítés, útfeltöltés a Foltos-kerti-, és a Boroszló- kerti Holt-Tiszán (Szatmár-Bereg) | 26 | KEOP |
|  |  |  |  | Az állattartás feltételeinek javítása (Vagyonkezelés) | 354 | KEOP |
|  |  |  |  | Egyek-Pusztakócsi Bemutatóterület továbbfejlesztése, partfalban fészkelő madárfajok bemutatóhely kialakítása, Kis-Jusztus mocsár mellett a megfigyelési lehetőségek kialakítása. | 100 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Természetvédelmi őri felszerelések | 179 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Természetvédelmi hatósági őrzés | 6 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Védett, saját vagyonkezelésű mezőgazdasági területek erdősítése (Szatmár-Bereg) | 12 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | A Bakonszegi K-XI tározó természetvédelmi fejlesztése | 80 | KEOP |
|  |  |  |  | Tájegységközpont fejlesztése (Közép- Tisza) | 13 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Nagyerdei tájegység központ, idegenforgalom, oktatás (Hajdúság) | 20 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Észak-Bihari területeken erdőtelepítés, kiváltandó a dél-bihari akácosok és nemesnyarasok egy részét (Bihar) | 7,5 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Szatmárcsekei "Zsófi néni háza" fejlesztése (Szatmár-Bereg) | 2 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Tiszavasvári Fehér-szik, parkoló és betekintő kialakítása (Szatmár-Bereg) | 50 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Tanösvények kialakítása (Tarpai erdő, Túristvándi Rókás legelő, Baktalórántháza) (Szatmár-Bereg) | 4 | ÉAOP |
|  |  |  |  | Az ökoturizmus feltételeinek kialakítása (kiadványok, CD-ROM, működési területet bemutató videofilm) (Szatmár – Bereg) | 14,2 | ÉAOP Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Szolgálati lakás kialakítása Cégénydányádon (Szatmár-Bereg) | 20 | Központi költségvetés |
|  |  |  |  | Összesen: | 12160,15 |  |