3. sz. melléklet Részletes feladat meghatározás és beavatkozási helyszínek

Cserjeirtás erdészeti szárzúzóval a következő területeken és kiterjedésben:

- Létavértes 0995/1 – 0,1 ha

- Bagamér 0292/14 – 0,05 ha

- Bagamér 0208/2 – 0,3 ha

- Bagamér 0304 – 1,65 ha

- Monostorpályi – 2 ha

- Nyírábrány 0430/1a – 2 ha

Összesen: 6,1 ha

A területek többségén főleg galagonya és veresgyűrű som, míg a nyírábrányi területen rekettyefűz és nyár sarjak kezelése a feladat.

Időbeli átfutás: a kivitelezést 2026 november végéig, de legkésőbb december 10. napjáig szükséges elvégezni

A területek helyreállítására a természetvédelmi engedély rendelkezésünkre áll.

Ügyiratszáma: HB-03/KTF/04300-2/2017.