3. sz. melléklet

Részletes feladat meghatározás és beavatkozási helyszínek

| szolgáltatás/helyszín megnevezése | mennyiség | tevékenység elvégzésének határideje |
| --- | --- | --- |
| Gyepekről vízfolyások megakadályozása földmunkával. (Derecske 4, Palocsa 3 és Furta 3 helyszín) | 10 helyszín | 2026.12.10 |
| Derecske, Nagy-nyomás: saját kezelésű zsilip hídjánál fa karám kiépítése. | (2x 15 méter hosszban) | 2026.12.10 |
| Andaháza: gémeskút biztonságos lezárása vaslemezzel (egy kifejlett bivaly súlyát el kell bírnia) | 1 db | 2026.12.10 |
| Hencidai-Csere-erdő: 064/16/d hrsz. letermelt akácos helyén gyomirtó kaszálás, akác és cserjeirtás, 0,3 hektár területen. | 0,3 ha | 2026.12.10 |
| Sáránd 080/4/c: saját használatban lévő fásított területről ezüstfák kiirtása 0,7 ha kiterjedésben. (fakivágás, gépi szárzúzás, tuskók egyedi kiemelése, gödrök egyengetése, faanyag elszállítása, ledarálása) | 0,7 ha | 2027.02.28 |