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Részletes feladat meghatározás és beavatkozási helyszínek


	szolgáltatás/helyszín megnevezése
	mennyiség
	tevékenység elvégzésének határideje

	[bookmark: _GoBack]Gyepekről vízfolyások megakadályozása földmunkával. (Derecske 4, Palocsa 3 és Furta 3 helyszín)
	10 helyszín
	2026.12.10

	Derecske, Nagy-nyomás: saját kezelésű zsilip hídjánál fa karám kiépítése. 
	(2x 15 méter hosszban)
	2026.12.10

	Andaháza: gémeskút biztonságos lezárása vaslemezzel (egy kifejlett bivaly súlyát el kell bírnia)
	1 db
	2026.12.10

	Hencidai-Csere-erdő: 064/16/d hrsz. letermelt akácos helyén gyomirtó kaszálás, akác és cserjeirtás, 0,3 hektár területen.
	0,3 ha
	2026.12.10

	Sáránd 080/4/c: saját használatban lévő fásított területről ezüstfák kiirtása 0,7 ha kiterjedésben. (fakivágás, gépi szárzúzás, tuskók egyedi kiemelése, gödrök egyengetése, faanyag elszállítása, ledarálása)
	0,7 ha
	2027.02.28



